MONITORING

STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO

NA LATA 2015-2023

herb

ANALIZA OPISOWA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.1**  **Identyfikacja i uzgodnienie potencjalnych terenów pod przyszłe strefy aktywności gospodarczej w przestrzeni powiatu – możliwa strefa funkcjonalna (międzygminna), składająca się z wielu podstref *– projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego*** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta** | | **PARTNERZY:**  Gminy powiatu chrzanowskiego, przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne, instytucje otoczenia biznesu |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **identyfikacji i uzgodnienia potencjalnych terenów pod przyszłe strefy aktywności gospodarczej w przestrzeni powiatu (możliwa strefa międzygminna), składająca się z wielu podstref *– projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego*** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.2**  **Planowanie przestrzenne uwzględniające tworzenie stref aktywności gospodarczej na obszarze powiatu** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:**  Inwestorzy prywatni, przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **planowania przestrzennego uwzględniającego tworzenie stref aktywności gospodarczej na obszarze powiatu** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.3**  **Kompleksowe uzbrajanie potencjalnych terenów inwestycyjnych** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:**  Inwestorzy prywatni, przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **kompleksowego uzbrajania potencjalnych terenów inwestycyjnych** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.4**  **Stworzenie systemu informacji i wizualizacji przestrzennej w zakresie promocji oferty terenów inwestycyjnych – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  instytucje otoczenia biznesu,  inwestorzy prywatni |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **stworzenia systemu informacji i wizualizacji przestrzennej w zakresie promocji oferty terenów inwestycyjnych – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.5**  **Rozwój promocji gospodarczej i doskonalenie standardów obsługi inwestorów, w tym certyfikaty dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości** | | | | |
|  |  |  | |  |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  instytucje otoczenia biznesu,  inwestorzy prywatni |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rozwoju promocji gospodarczej i doskonalenia standardów obsługi inwestorów, w tym certyfikaty dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.6**  **Wsparcie organizacji skoncentrowanych obszarów współpracy branżowej, w tym klastrów, wraz z czynnikami wzmacniającymi ich rozwój (ze szczególnym uwzględnieniem sektorów rozwijających się na terenie powiatu – m.in. metalowy, antykorozyjny, chemiczny, itp.) oraz przyciąganie centrów obsługowych dla biznesu – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Przedsiębiorstwa,  Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej lub inna instytucja otoczenia biznesu** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  inwestorzy branżowi, uczelnie wyższe,  szkoły i placówki oświatowe (w tym szkolnictwo zawodowe),  gminy powiatu chrzanowskiego,  Powiatowy Urząd Pracy |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wsparcia organizacji skoncentrowanych obszarów współpracy branżowej, w tym klastrów, wraz z czynnikami wzmacniającymi ich rozwój (ze szczególnym uwzględnieniem sektorów rozwijających się na terenie powiatu – m.in. metalowy, antykorozyjny, chemiczny, itp.) oraz przyciąganie centrów obsługowych dla biznesu – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.7**  **Rewitalizacja terenów zdegradowanych na obszarze powiatu (obszary poprzemysłowe, powydobywcze, mieszkaniowe, centra miast i miejscowości, tereny wiejskie i inne)** | | | | |
|  |  |  | |  |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:**  Inwestorzy prywatni,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  uczelnie wyższe,  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  instytucje otoczenia biznesu,  organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rewitalizacji terenów zdegradowanych na obszarze powiatu (obszary poprzemysłowe, powydobywcze, mieszkaniowe, centra miast i miejscowości, tereny wiejskie i inne)** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.1**  **Realizacja programów w zakresie udzielania informacji, szkoleń oraz doradztwa dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY**  **Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Urząd Pracy,**  **Instytucje otoczenia biznesu** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, LGD Partnerstwo na Jurze |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **realizacji programów w zakresie udzielania informacji, szkoleń oraz doradztwa dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.2**  **Współpraca z instytucjami oferującymi instrumenty finansowe dla rozwoju działalności gospodarczej** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY**  **Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Urząd Pracy,**  **Instytucje otoczenia biznesu** | | **PARTNERZY:**  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i inne instytucje dysponujące funduszami zwrotnymi,  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **współpracy z instytucjami oferującymi instrumenty finansowe dla rozwoju działalności gospodarczej** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.3**  **Wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości począwszy od wczesnych etapów kształcenia – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  **Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Szkoły i placówki oświatowe** | | **PARTNERZY**: Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje otoczenia biznesu,  przedsiębiorcy,  Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości począwszy od wczesnych etapów kształcenia – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.4**  **Organizacja inkubatora przedsiębiorczości – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  **Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Instytucje otoczenia biznesu** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **organizacji inkubatora przedsiębiorczości – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.1**  **Promocja zatrudnienia, w tym bieżący monitoring rynku pracy w celu skutecznego równoważenia popytu i podaży miejsc pracy** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  **Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Urząd Pracy** | | **PARTNERZY:**  Powiatowa Rada Zatrudnienia,  organizacje pozarządowe, Wojewódzki Urząd Pracy, przedsiębiorstwa  i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **promocji zatrudnienia, w tym bieżący monitoring rynku pracy w celu skutecznego równoważenia popytu i podaży miejsc pracy** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.2**  **Systematyczne badanie i prognozowanie potrzeb kadrowych (zatrudnieniowych) pracodawców z terenu powiatu** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  **Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Urząd Pracy** | | **PARTNERZY:**  Powiatowa Rada Zatrudnienia,  organizacje pozarządowe, Wojewódzki Urząd Pracy, przedsiębiorstwa  i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **systematycznego badania i prognozowania potrzeb kadrowych (zatrudnieniowych) pracodawców z terenu powiatu** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.3**  **Powołanie stałej płaszczyzny decyzyjnej w ramach współpracy różnych sektorów (przedsiębiorstwa, szkolnictwo zawodowe, samorząd) w zakresie szybkiego dostosowywania oferty kształcenia do zmieniających się potrzeb subregionalnego rynku pracy – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  **Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, Przedsiębiorstwa z terenu powiatu, Szkoły i placówki oświatowe** | | **PARTNERZY:**  Powiatowa Rada Zatrudnienia,  organizacje pracodawców,  Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **powołania stałej płaszczyzny decyzyjnej w ramach współpracy różnych sektorów (przedsiębiorstwa, szkolnictwo zawodowe, samorząd) w zakresie szybkiego dostosowywania oferty kształcenia do zmieniających się potrzeb subregionalnego rynku pracy – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.4**  **Rozwój powiatowego systemu indywidualnego doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (połączonego z systemem praktyk i staży zawodowych) – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  **Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, Przedsiębiorstwa z terenu powiatu, Szkoły i placówki oświatowe** | | **PARTNERZY:**  Powiatowa Rada Zatrudniania,  Powiatowy Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, przedsiębiorstwa  i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy,  organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rozwoju powiatowego systemu indywidualnego doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (połączonego z systemem praktyk i staży zawodowych) – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.5**  **Promocja podejmowania nauki na kierunkach zawodowych, w tym technicznych** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  **Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Szkoły i placówki oświatowe** | | **PARTNERZY:**  Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, przedsiębiorstwa  i organizacje pracodawców, Powiatowa Rada Zatrudnienia |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **promocji podejmowania nauki na kierunkach zawodowych,**  **w tym technicznych** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.6**  **Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez mieszkańców Powiatu** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  **Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Chrzanowie,**  **Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie,**  **inne szkoły i placówki oświatowe** | | **PARTNERZY:**  Powiatowy Urząd Pracy, przedsiębiorstwa  i organizacje pracodawców |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wspierania kształcenia ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez mieszkańców Powiatu** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.7**  **Doskonalenie bazy szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych i kształcenia ustawicznego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  **Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe**  **w Chrzanowie,**  **Szkoły i placówki oświatowe** | | **PARTNERZY:**  Powiatowa Rada Zatrudnienia, przedsiębiorstwa  i organizacje pracodawców |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **doskonalenia bazy szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych i kształcenia ustawicznego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.8**  **Doskonalenie kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych**  **i kształcenia ustawicznego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  **Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe**  **w Chrzanowie,**  **Szkoły i placówki oświatowe** | | **PARTNERZY:**  Powiatowa Rada Zatrudnienia, przedsiębiorstwa  i organizacje pracodawców |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **doskonalenia kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych**  **i kształcenia ustawicznego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.1**  **Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, części DP 1007K i części DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Zarząd Dróg**  **w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  Starostwo Powiatowe  w Oświęcimiu,  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,  gminy powiatu chrzanowskiego  i oświęcimskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przebudowy dróg powiatowych DP 1001K, części DP 1007K i części DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.2**  **Rewitalizacja bliższego połączenia DW 781 i DW 780 na obszarze Gm. Babice i Alwernia Powiatu Chrzanowskiego z pominięciem centrum Babic poprzez przebudowę DP 1019K i DP 1020K** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Zarząd Dróg**  **w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,  gminy powiatu chrzanowskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rewitalizacji bliższego połączenia DW 781 i DW 780 na obszarze Gm. Babice i Alwernia Powiatu Chrzanowskiego z pominięciem centrum Babic poprzez przebudowę DP 1019K i DP 1020K** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.3**  **Przebudowa dróg powiatowych: DP 1053K od granicy z powiatem krakowskim do DW 791, a następnie DP 1051K od DW 791 do włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 – z uwzględnieniem budowy obwodnicy miejscowości Czyżówka** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Zarząd Dróg**  **w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,  gminy powiatu chrzanowskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przebudowy dróg powiatowych: DP 1053K od granicy**  **z powiatem krakowskim do DW 791, a następnie DP 1051K od DW 791 do włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 – z uwzględnieniem budowy obwodnicy miejscowości Czyżówka** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.4**  **Przebudowa drogi powiatowej DP 1042K od drogi krajowej DK 79 do granicy z miastem-powiatem Jaworzno z uwzględnieniem włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Zarząd Dróg**  **w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,  gminy powiatu chrzanowskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przebudowy drogi powiatowej DP 1042K od drogi krajowej DK 79 do granicy z miastem-powiatem Jaworzno z uwzględnieniem włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.5**  **Przebudowa części dróg powiatowych DP 1026K, DP 1033K i DP 1036K na obszarze gmin Chrzanów i Alwernia w Powiecie Chrzanowskim** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Zarząd Dróg**  **w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,  Gmina Alwernia,  Gmina Chrzanów |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przebudowy części dróg powiatowych DP 1026K, DP 1033K**  **i DP 1036K na obszarze gmin Chrzanów i Alwernia w Powiecie Chrzanowskim** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.6**  **Budowa połączenia DK 94 (Bolesław/Olkusz) przez węzeł autostradowy Byczyna z Beskidzką Drogą Integracyjną** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Zarząd Dróg Wojewódzkich**  **w Krakowie** | | **PARTNERZY:**  Powiat Chrzanowski,  Powiat Olkuski,  Gmina Bolesław,  Miasto Bukowno,  Gmina Trzebinia,  Gmina Chrzanów |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **budowy połączenia DK 94 (Bolesław/Olkusz) przez węzeł autostradowy Byczyna z Beskidzką Drogą Integracyjną** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.7**  **Budowa połączenia drogowego pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno (A-4) – Wola Filipowska** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Zarząd Dróg Wojewódzkich**  **w Krakowie** | | **PARTNERZY:**  Powiaty: chrzanowski, oświęcimski, krakowski, wadowicki; gminy powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, wadowickiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **budowy połączenia drogowego pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno (A-4) – Wola Filipowska** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.8**  **Przebudowa i rozbudowa ciągu DP 1016K - kontynuacja** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Zarząd Dróg**  **w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:** |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przebudowy i rozbudowy ciągu DP 1016K - kontynuacja** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.9**  **Rewitalizacja i rozwój sieci dróg lokalnych na terenie powiatu** | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Zarząd Dróg**  **w Chrzanowie**  **Gminy Powiatu Chrzanowskiego** | **PARTNERZY:**  **Inni zarządcy dróg** |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rewitalizacji i rozwoju sieci dróg lokalnych na terenie powiatu** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.10**  **Wspieranie rozwoju systemu kolei aglomeracyjnej pomiędzy metropoliami krakowską i śląską oraz rozwój systemów transportu zintegrowanego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Województwo Małopolskie, Województwo Śląskie** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie, zainteresowane samorządy województwa małopolskiego i śląskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wspierania rozwoju systemu kolei aglomeracyjnej pomiędzy metropoliami krakowską i śląską oraz rozwój systemów transportu zintegrowanego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.11**  **Współpraca z przewoźnikami w zakresie dostosowania rozkładu jazdy zbiorowej komunikacji samochodowej i kolejowej do potrzeb mieszkańców i gości** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Przewozy Regionalne**  **sp. z o.o. Oddział Małopolski,**  **Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna",**  **przewoźnicy prywatni** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego, Województwo Małopolskie |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **współpracy z przewoźnikami w zakresie dostosowania rozkładu jazdy zbiorowej komunikacji samochodowej i kolejowej do potrzeb mieszkańców i gości** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.12**  **Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, m.in. poprzez współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi oraz rozwój kanałów technologicznych** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Operatorzy telekomunikacyjni** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego, Województwo Małopolskie |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,**  **m.in. poprzez współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi oraz rozwój kanałów technologicznych** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.13**  **Wykorzystanie gospodarcze Kanału Wiślanego Oświęcim-Kraków** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Województwo Małopolskie** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  RZGW,  inne samorządy z terenu Małopolski i Śląska |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wykorzystania gospodarczego Kanału Wiślanego Oświęcim-Kraków** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.1**  **Realizacja programów ochrony zdrowia oraz programów profilaktycznych.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Placówki ochrony zdrowia** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe,  organizacje pozarządowe,  firmy i koncerny farmaceutyczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **realizacji programów ochrony zdrowia oraz programów profilaktycznych.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.2**  **Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia przy jednoczesnym rozwoju potrzebnej do tego infrastruktury rekreacyjno-sportowej.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego,**  **Organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe,**  **Placówki ochrony zdrowia** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe,  media |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **promocji i upowszechniania zdrowego stylu życia przy jednoczesnym rozwoju potrzebnej do tego infrastruktury rekreacyjno-sportowej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.3**  **Strategiczny rozwój placówek ochrony zdrowia, w tym m.in. poprzez modernizację i rozwój bazy, rozwój i tworzenie nowych specjalizacji, wczesną diagnostykę, doposażenie placówek, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych. Współpraca międzysektorowa w obszarze ochrony zdrowia.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Placówki ochrony zdrowia,  w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje publiczne,  organizacje pozarządowe,  sfera biznesu |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **strategicznego rozwóju placówek ochrony zdrowia, w tym m.in. poprzez modernizację i rozwój bazy, rozwój i tworzenie nowych specjalizacji, wczesną diagnostykę, doposażenie placówek, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych. Współpraca międzysektorowa w obszarze ochrony zdrowia.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.4**  **Wsparcie psychologiczne dla rodzin i osób dotkniętych problemem choroby własnej lub bliskich** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Placówki ochrony zdrowia,  w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje polityki społecznej,  poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wsparcia psychologicznego dla rodzin i osób dotkniętych problemem choroby własnej lub bliskich.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.5**  **Organizacja i program Ośrodków Wczesnej Interwencji na terenie Powiatu.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Placówki ochrony zdrowia,  w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje polityki społecznej,  poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **organizacji i programu Ośrodków Wczesnej Interwencji**  **na terenie Powiatu.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.6**  **Podejmowanie działań dostosowawczych w kontekście starzenia się społeczeństwa, w tym rozwój całodobowych**  **i dziennych form wsparcia (zakłady opiekuńczo-lecznicze, itp.), w szczególności poprzez współpracę z gminami i sektorem prywatnym.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,**  **Gminy powiatu chrzanowskiego,**  **Sfera biznesu** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  placówki ochrony zdrowia,  instytucje polityki społecznej,  organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **podejmowania działań dostosowawczych w kontekście starzenia się społeczeństwa, w tym rozwój całodobowych**  **i dziennych form wsparcia (zakłady opiekuńczo-lecznicze, itp.), w szczególności poprzez współpracę z gminami i sektorem prywatnym.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.7**  **Doskonalenie kadr ochrony zdrowia oraz wspieranie kształcenia nowych. Promowanie specjalizacji deficytowych i odpowiadających potrzebom mieszkańców Powiatu.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Placówki ochrony zdrowia,  w szczególności Szpital Powiatowy**  **w Chrzanowie,**  **Szkoły i placówki oświatowe** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **doskonalenia kadry ochrony zdrowia oraz wspieranie kształcenia nowych. Promowanie specjalizacji deficytowych**  **i odpowiadających potrzebom mieszkańców Powiatu.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.1**  **Organizowanie i wspieranie funkcjonowania różnorodnych form pomocy społecznej.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  instytucje polityki społecznej,  w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej,  organizacje pozarządowe,  sfera biznesu |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **organizowania i wspierania funkcjonowania różnorodnych form pomocy społecznej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.2**  **Polityka prorodzinna, ukierunkowana na wspieranie i aktywizowanie rodzin oraz promowanie wartości i postaw rodzinnych, prowadzących do zachowania ciągłości pokoleń.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,**  **Gminy powiatu chrzanowskiego,**  **Instytucje polityki społecznej,**  **w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  **w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  instytucje publiczne,  organizacje pozarządowe,  sfera biznesu |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **polityki prorodzinnej, ukierunkowana na wspieranie i aktywizowanie rodzin oraz promowanie wartości i postaw rodzinnych, prowadzących do zachowania ciągłości pokoleń.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.3**  **Przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym m.in. poprzez rozwój usług interwencji kryzysowej, poradnictwa, mediacji i terapii.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej**  **w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego instytucje polityki społecznejw tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej,  poradnie psychologiczno-pedagogiczne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe, służby mundurowe, w tym Policja,  sądy |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie, w tym m.in. poprzez rozwój usług interwencji kryzysowej, poradnictwa, mediacji i terapii.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.4**  **Doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym przemocy.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,**  **Służby odpowiedzialne**  **za przeciwdziałanie**  **i zwalczanie dysfunkcji**  **w rodzinie, w tym Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej**  **w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  gminy powiatu chrzanowskiego  instytucje polityki społecznej, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej,  poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,  organizacje pozarządowe,  służby mundurowe, w tym Policja,  sądy |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **doskonalenia współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie,**  **w tym przemocy.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.5**  **Program rozwoju pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej (m.in. rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze).** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Instytucje polityki społecznej,**  **w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  **w Chrzanowie,**  **Służby mundurowe, w tym Policja** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje publiczne, w tym, placówki oświatowe i placówki ochrony zdrowia,  organizacje pozarządowe,  sądy |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **programu rozwoju pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej (m.in. rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.6**  **Kompleksowa polityka senioralna, obejmująca w szczególności rozwój usług specjalistycznych, opiekuńczych i medycznych, dedykowanych osobom starszym, oraz ich aktywizację zawodową, kulturowo-społeczną i obywatelską.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,**  **Gminy powiatu chrzanowskiego,**  **Instytucje polityki społecznej,**  **Placówki ochrony zdrowia,**  **Organizacje pozarządowe,**  **Sfera biznesu** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  instytucje publiczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **kompleksowej polityki senioralnej, obejmującej w szczególności rozwój usług specjalistycznych, opiekuńczych i medycznych, dedykowanych osobom starszym, oraz ich aktywizację zawodową, kulturowo-społeczną i obywatelską.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.7**  **Działania z zakresu animacji i integracji międzypokoleniowej.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Instytucje polityki społecznej,**  **Placówki oświatowe,**  **Organizacje pozarządowe** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje publiczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **animacji i integracji międzypokoleniowej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.8**  **Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. wspieranie zatrudnienia i reintegracja osób bezrobotnych oraz szerokie wykorzystanie mechanizmu ekonomii społecznej.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Powiatowy Urząd Pracy,**  **Instytucje polityki społecznej,**  **Organizacje pozarządowe** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje publiczne, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  i Ośrodki Pomocy Społecznej |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. wspieranie zatrudnienia i reintegracja osób bezrobotnych oraz szerokie wykorzystanie mechanizmu ekonomii społecznej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.9**  **Doskonalenie kadr polityki społecznej oraz wspieranie i upowszechnianie/promocja kształcenia nowych (kierunki odpowiadające współczesnym wyzwaniom, a także potrzebom i zmianom struktury społecznej, np. usługi specjalistyczne, opiekuńcze i medyczne dedykowane osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom). Dowartościowanie pracowników, zapewnienie komfortu pracy.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Instytucje polityki społecznej,**  **Szkoły i placówki oświatowe** | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje publiczne, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  i Ośrodki Pomocy Społecznej,  organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **doskonalenia kadry polityki społecznej oraz wspieranie i upowszechnianie/promocja kształcenia nowych (kierunki odpowiadające współczesnym wyzwaniom, a także potrzebom i zmianom struktury społecznej, np. usługi specjalistyczne, opiekuńcze i medyczne dedykowane osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom). Dowartościowanie pracowników, zapewnienie komfortu pracy.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.10**  **Dostosowanie oferty i godzin pracy (popołudniowe, weekendowe) instytucji publicznych w kontekście aktywności edukacyjnej i ekonomicznej mieszkańców/rodziców.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Instytucje publiczne** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **dostosowania oferty i godzin pracy (popołudniowe, weekendowe) instytucji publicznych w kontekście aktywności edukacyjnej i ekonomicznej mieszkańców/rodziców.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.11**  **Podnoszenie świadomości społecznej odnośnie osób z niepełnosprawnością, integracja oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  Instytucje polityki społecznej,  Organizacje pozarządowe,  Media | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje publiczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **podnoszenia świadomości społecznej odnośnie osób z niepełnosprawnością, integracja oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.12**  **Rozwój zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie Powiatu oraz intensywna edukacja społeczna dotycząca korzystania z tego typu infrastruktury (propagowanie dbałości o stan, czystość i właściwe użytkowanie).** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  Gminy powiatu chrzanowskiego | | **PARTNERZY:**  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,  instytucje polityki społecznej, w tym Ośrodki Pomocy Społecznej,  organizacje pozarządowe,  sfera biznesu |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rozwoju zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie Powiatu oraz intensywna edukacja społeczna dotycząca korzystania z tego typu infrastruktury (propagowanie dbałości o stan, czystość i właściwe użytkowanie).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.13**  **Organizowanie i wspieranie akcji informacyjno-uświadamiających dotyczących bezpieczeństwa w zakresie społecznym, współczesnych wyzwań, np. związanych**  **z migracjami, oraz korzystania z różnorodnych form pomocy społecznej.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  Instytucje polityki społecznej,  Organizacje pozarządowe,  Media | | **PARTNERZY:**  PFRON,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **organizowania i wspierania akcji informacyjno-uświadamiających dotyczących bezpieczeństwa w zakresie społecznym, współczesnych wyzwań, np. związanych z migracjami, oraz korzystania z różnorodnych form pomocy społecznej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.1**  **Współpraca samorządów, jednostek, instytucji i podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego  i Spraw Obronnych,  Gminy powiatu chrzanowskiego,  Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne | | **PARTNERZY:**  Administracja rządowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  MZMiUW i RZGW,  instytucje publiczne,  organizacje pozarządowe,  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **współpracy samorządów, jednostek, instytucji i podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.2**  **Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,  Gminy powiatu chrzanowskiego,  Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne | | **PARTNERZY:**  Administracja rządowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  instytucje publiczne,  organizacje pozarządowe,  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  w Chrzanowie |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.3**  **Monitoring wizyjny centrów miast, obszarów o zwartej zabudowie (np. osiedla) i innych wrażliwych oraz monitoring mobilny w miejscach szczególnego zagrożenia o charakterze tymczasowym.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  Służby odpowiedzialne  za bezpieczeństwo publiczne, w szczególności Policja | | **PARTNERZY:**  Administracja rządowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje publiczne,  organizacje pozarządowe, |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **monitoringu wizyjnego centrów miast, obszarów o zwartej zabudowie (np. osiedla) i innych wrażliwych oraz monitoring mobilny w miejscach szczególnego zagrożenia o charakterze tymczasowym.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.4**  **Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – inwestycje zwiększające bezpieczeństwo, w tym pieszych, monitoring organizacji ruchu drogowego oraz działania profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach (np. współpraca Policji i innych służb z placówkami oświatowymi).** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  Służby odpowiedzialne  za bezpieczeństwo publiczne, w szczególności Policja | | **PARTNERZY:**  Administracja rządowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje publiczne, w tym placówki oświatowe,  organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – inwestycje zwiększające bezpieczeństwo, w tym pieszych, monitoring organizacji ruchu drogowego oraz działania profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach (np. współpraca Policji i innych służb z placówkami oświatowymi).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.5**  **Wspieranie służb w zakresie modernizacji siedzib, doposażenia oraz doskonalenia kadr, a także wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  Gminy powiatu chrzanowskiego | | **PARTNERZY:**  Administracja rządowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  instytucje publiczne,  organizacje pozarządowe, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie,  służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne,  w tym Policja, OSP, PSP |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wspierania służb w zakresie modernizacji siedzib, doposażenia oraz doskonalenia kadr, a także wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.6**  **Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i kryzysowych.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne,  Szkoły i placówki oświatowe | | **PARTNERZY:**  Administracja rządowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **kształtowania i promocji postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i kryzysowych.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.7**  **Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych (powodzie, susze, osuwiska, itp.) – właściwe zagospodarowanie przestrzeni, systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne | | **PARTNERZY:**  Administracja rządowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, MZMiUW i RZGW,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne,  organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych (powodzie, susze, osuwiska, itp.) – właściwe zagospodarowanie przestrzeni, systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.8**  **Rozwój działalności oraz upowszechnianie w świadomości społecznej funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY**  **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**  Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie | | **PARTNERZY:**  Administracja rządowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,  gminy powiatu chrzanowskiego,  instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rozwoju działalności oraz upowszechniania w świadomości społecznej funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  | |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  | |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)  Budżet Powiatu (kwota w zł)  Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)  Budżet ................................ (kwota w zł)  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.1 Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez m.in.: akcje edukacyjne, zajęcia w szkołach, kampanie informacyjne, wydarzenia sportowe i kulturalne.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, LGD Partnerstwo na Jurze, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, media lokalne i regionalne |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu Edukacji obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez m.in.: akcje edukacyjne, zajęcia w szkołach, kampanie informacyjne, wydarzenia sportowe i kulturalne.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.2 Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.** | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie, mieszkańcy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.3 Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej i gazociągowej** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **operatorzy sieci energetycznych i gazowych** | | **PARTNERZY:**  Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, właściciele gruntów, mieszkańcy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu Rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej i gazociągowej** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.4 Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych, rekreacyjnych lub przyrodniczych, w tym likwidacja pozostałości poprodukcyjnych i dzikich składowisk.** | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Ministerstwo Środowiska ,Lasy Państwowe, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, właściciele gruntów, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu zagospodarowania terenów poprzemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych, rekreacyjnych lub przyrodniczych, w tym likwidacja pozostałości poprodukcyjnych i dzikich składowisk.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.5 Działania związane z promocją i wsparciem wykorzystywania na terenie powiatu chrzanowskiego odnawialnych źródeł energii.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Partnerzy prywatni** | | **PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu promocji i wsparcia wykorzystywania na terenie powiatu chrzanowskiego odnawialnych źródeł energii.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.6 Zwalczanie niskiej emisji w tym: termomodernizacja budynków, wymiana pieców oraz realizacja dedykowanych kampanii informacyjnych.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje publiczne, Wspólnoty Mieszkaniowe, mieszkańcy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu Zwalczania niskiej emisji w tym: termomodernizacja budynków, wymiana pieców oraz realizacja dedykowanych kampanii informacyjnych.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.7 Działania związane z utylizacją odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu chrzanowskiego, w tym usuwanie azbestu.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje publiczne, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań związanych z utylizacją odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu chrzanowskiego, w tym usuwaniem azbestu.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.1 Współpraca w zakresie wypracowania wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu chrzanowskiego oraz systemu ich promocji.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **LGD Partnerstwo na Jurze** | | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Małopolski System Informacji Turystycznej, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje kultury, kluby sportowe,  organizacje pozarządowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie wypracowania wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu chrzanowskiego oraz systemu ich promocji.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.2 Rozwój marki „Chrzanolandia” jako produktu turystycznego wyróżniającego powiat chrzanowski na tle województwa małopolskiego (poszerzanie oferty imprez i wydarzeń kulturalnych oraz zintegrowana promocja).** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **LGD Partnerstwo na Jurze** | | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  Małopolski System Informacji Turystycznej, Gminy powiatu chrzanowskiego, Instytucje kultury, kluby sportowe,  organizacje pozarządowe, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwoju marki „Chrzanolandia” jako produktu turystycznego wyróżniającego powiat chrzanowski na tle województwa małopolskiego (poszerzania oferty imprez i wydarzeń kulturalnych oraz zintegrowanej promocji).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.3 Współpraca z miastem Krakowem i konurbacją śląską w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz uzupełniania oferty krakowskiej i śląskiej elementami oferty turystycznej powiatu chrzanowskiego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Małopolski System Informacji Turystycznej,  Miasto Katowice, Miasto Kraków, LGD Partnerstwo na Jurze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie współpracy z miastem Krakowem i konurbacją śląską w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz uzupełniania oferty krakowskiej i śląskiej elementami oferty turystycznej powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.4 Działania na rzecz ujednolicenia systemu informacji turystycznej oraz utworzenia zintegrowanego systemu identyfikacji wizualnej na terenie powiatu chrzanowskiego.** | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **LGD Partnerstwo na Jurze** | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe,Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, Instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie działań na rzecz ujednolicenia systemu informacji turystycznej oraz utworzenia zintegrowanego systemu identyfikacji wizualnej na terenie powiatu chrzanowskiego.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.5 Rozwijanie oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych w oparciu o zasoby kulturalno-przyrodnicze (w tym m.in.: święta produktów lokalnych, wioski tematyczne, restauracja ginących zawodów) oraz poszerzanie oferty wydarzeń o ugruntowanej pozycji w regionie** | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **LGD Partnerstwo na Jurze** | **PARTNERZY:** Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwijania oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych w oparciu o zasoby kulturalno-przyrodnicze (w tym m.in.: święta produktów lokalnych, wioski tematyczne, restauracja ginących zawodów) oraz poszerzanie oferty wydarzeń o ugruntowanej pozycji w regionie** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.6 Działania na rzecz wspierania inicjatyw mieszkańców oraz rozwijania oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych o małym zasięgu, skierowanych do lokalnej społeczności.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **LGD Partnerstwo na Jurze** | | **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego ,  LGD Partnerstwo na Jurze,  instytucje kultury,  kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Działań na rzecz wspierania inicjatyw mieszkańców oraz rozwijania oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych o małym zasięgu, skierowanych do lokalnej społeczności.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.1 Rozwój i modernizacja wielosezonowych szlaków turystycznych i ścieżek rekreacyjnych, w tym działania związane z: modernizacją nawierzchni, ujednoliceniem systemu oznakowania, inwestycjami w obiekty małej architektury, instalacją wypożyczalni rowerów.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **LGD Partnerstwo na Jurze** | | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,Gminy powiatu chrzanowskiego,właściciele gruntów, instytucje kultury, organizacje pozarządowe,  partnerzy prywatni |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwoju i modernizacji wielosezonowych szlaków turystycznych i ścieżek rekreacyjnych, w tym działań związanych z: modernizacją nawierzchni, ujednoliceniem systemu oznakowania, inwestycjami w obiekty małej architektury, instalacją wypożyczalni rowerów.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.2 Rozwój i modernizacja szlaków kulturowych i ścieżek dydaktycznych, w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe powiatu chrzanowskiego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **LGD Partnerstwo na Jurze** | | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego,właściciele gruntów, instytucje kultury, organizacje pozarządowe,  partnerzy prywatni |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwój i modernizacja szlaków kulturowych i ścieżek dydaktycznych, w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej** | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  szkoły i placówki oświatowe  organizacje pozarządowe, kluby sportowe, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.4 Rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz ożywienie odcinka Wisły od Krakowa do Oświęcimia oraz Akwenu „Balaton” poprzez budowanie oferty wędkarskiej; modernizacja obiektów już istniejących.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Krakowie, Polski Związek Wędkarski, koła wędkarskie, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwoju miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz ożywienie odcinka Wisły od Krakowa do Oświęcimia oraz Akwenu „Balaton” poprzez budowanie oferty wędkarskiej; modernizacja obiektów już istniejących.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.5 Rozwój oferty czasu wolnego dla osób w wieku 60+ z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych.** | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **LGD Partnerstwo na Jurze** | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  Gminy powiatu, chrzanowskiego, Ośrodki Pomocy Społecznej ,Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, placówki ochrony zdrowia,  instytucje publiczne, instytucje kultury, media lokalne, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni, kluby sportowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwoju oferty czasu wolnego dla osób w wieku 60+ z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.6 Rozwój oferty czasu wolnego dla młodzieży z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej, w tym rozwój istniejącej infrastruktury.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **LGD Partnerstwo na Jurze** | | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  Gminy powiatu chrzanowskiego, szkoły i placówki oświatowe, Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, instytucje publiczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni, kluby sportowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwoju oferty czasu wolnego dla młodzieży z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej, w tym rozwój istniejącej infrastruktury.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.7 Rozbudowa i modernizacja obiektów kultury oraz poprawa ich funkcjonalności poprzez m.in. inwestycje w małą architekturę i wyposażenie w nowe technologie (systemy informacji elektronicznej).** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy powiatu Chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:** Wojewódzki Konserwator Zabytków,  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,LGD Partnerstwo na Jurze,instytucje publiczne, instytucje kultury, partnerzy prywatni |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozbudowy i modernizacja obiektów kultury oraz poprawa ich funkcjonalności poprzez m.in. inwestycje w małą architekturę i wyposażenie w nowe technologie (systemy informacji elektronicznej).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.8 Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym bazy gastronomicznej i noclegowej (poprzez m.in. wykorzystanie bazy szkolnej w okresie wakacyjnym).** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Partnerzy prywatni** | | **PARTNERZY:** schroniska młodzieżowe, szkoły i placówki oświatowe, gospodarstwa agroturystyczne, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Tworzenia warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym bazy gastronomicznej i noclegowej (poprzez m.in. wykorzystanie bazy szkolnej w okresie wakacyjnym).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.9 Porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców na rzecz budowy oferty spędzania czasu wolnego.** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY**  **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Gminy Powiatu Chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, LGD Partnerstwo na Jurze, partnerzy prywatni |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców na rzecz budowy oferty spędzania czasu wolnego.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.1Powołanie i zinstytucjonalizowanie obszaru funkcjonalnego w ramach całego powiatu chrzanowskiego, jako zintegrowanej przestrzeni realizacji projektów natury gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej.** | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY**  **Współpraca międzysamorządowa  i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta** | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, przedsiębiortwa, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni, instytucje publiczne działające na terenie powiatu chrzanowskiego |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Powołanie i zinstytucjonalizowanie obszaru funkcjonalnego w ramach całego powiatu chrzanowskiego, jako zintegrowanej przestrzeni realizacji projektów natury gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.2**  **Efektywny system współpracy z sektorem pozarządowym** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY**  **Współpraca międzysamorządowa  i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego ,  organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, wolontariusze, instytucje kultury i polityki społecznej,  zrzeszenia gospodarcze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Efektywny system współpracy z sektorem pozarządowym** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.3**  **Upowszechnianie partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY**  **Współpraca międzysamorządowa  i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:** Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa i zrzeszenia gospodarcze, Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Upowszechniana partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.4**  **Doskonalenie procedur konsultacji społecznych** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY**  **Współpraca międzysamorządowa  i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie** | | **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego,  organizacje pozarządowe,  grupy nieformalne,  przedsiębiorstwa  i zrzeszenia gospodarcze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Doskonalenia procedur konsultacji społecznych** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.5**  **Intensyfikacja współpracy w wymiarze krajowym, w tym w ramach subregionu Małopolski Zachodniej oraz międzynarodowym** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY**  **Współpraca międzysamorządowa  i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:** Samorządy z terenu subregionu Małopolski Zachodniej, inne samorządy polskie, partnerskie samorządy zagraniczne, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Inne instytucje publiczne |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Intensyfikacji współpracy w wymiarze krajowym, w tym w ramach subregionu Małopolski Zachodniej oraz międzynarodowym** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.6**  **Kształtowanie, wzmacnianie i promocja aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY**  **Współpraca międzysamorządowa  i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie,** | | **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego,  organizacje pozarządowe,  grupy nieformalne,  przedsiębiorstwa  i zrzeszenia gospodarcze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Kształtowanie, wzmacnianie i promocja aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.1**  **Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnianie informacji instytucji publicznych na zintegrowanej platformie cyfrowej – rozwój  e-administracji** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY**  **Sprawność administracyjna** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  inne instytucje publiczne,  operatorzy teleinformatyczni, przedsiębiorcy,  organizacje pozarządowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Cyfryzacji, rozbudowa i udostępnianie informacji instytucji publicznych na zintegrowanej platformie cyfrowej – rozwój  e-administracji** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.2 Monitorowanie i doskonalenie usług świadczonych dla klientów administracji samorządowej** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY**  **Sprawność administracyjna** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  inne instytucje publiczne,  przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Monitorowanie i doskonalenie usług świadczonych dla klientów administracji samorządowej** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.3 Doskonalenie kompetencji kadr administracji samorządowej** | | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY**  **Sprawność administracyjna** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego** | | **PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  inne instytucje publiczne,  instytucje szkoleniowo-doradcze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Doskonalenia kompetencji kadr administracji samorządowej** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** | |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  | |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  | |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.4**  **Edukacja w zakresie wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych przez mieszkańców powiatu** | | | |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY**  **Sprawność administracyjna** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**  **Starostwo Powiatowe  w Chrzanowie** | **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego,  Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Inne instytucje publiczne,  instytucje szkoleniowo-doradcze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Edukacji w zakresie wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych przez mieszkańców powiatu** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH**  **(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian  w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)**  **Budżet Powiatu (kwota w zł)**  **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)**  **Budżet ................................ (kwota w zł)**  **Ogółem : (kwota w zł)** |  |  |  |